12.10.2016



Entwicklungsprojekt interaktive Systeme

Wintersemester 2016/2017

**Dozenten**

Prof. Dr. Gerhard Hartmann

Prof. Dr. Kristian Fischer

**Betreuer**

Franz-L. Jaspers

**Projektplan von Gruppe 22**

Jessica Lee Schulz (11096903)

Enrico Gette (11096913)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Datum/KW* | *Aktivität* | *1.Unteraktivität* | *2.Unteraktivität* | *Workload geplant* | *Workload*  *tatsächlich* |
| *1.10.16* | *Exposé* |  |  | *10h* | *7h* |
|  |  | *Idee finden* |  | *4h* | *3h* |
|  |  |  | *Brainstorming* | *1h* | *2h* |
|  |  | *Exposé verfassen* |  | *2h* | *2h* |
| *4.11.16* | *Projektplan* |  |  | *2h* | *2h* |
|  |  | *Projektplan erstellen* |  | *2h* | *2h* |
|  |  | *Überarbeitung* |  | *1h* |  |
| *4.11.16* | *Konzept* |  |  | *91h* |  |
|  |  | *Domänenrecherche* |  | *5h* |  |
|  |  | *Marktrecherche* |  | *5h* |  |
|  |  | *Alleinstellungsmerkmale* |  | *5h* |  |
|  |  | *Methodischer Rahmen* |  | *10h* |  |
|  |  | *Stakeholderanalyse* |  | *10h* |  |
|  |  | *Zielhierarchie* |  | *8h* |  |
|  |  | *Anforderungsermittlung* |  | *8h* |  |
|  |  | *Kommunikationsmodell* |  | *10h* |  |
|  |  | *Architektur des Systems* |  | *10h* |  |
|  |  | *Risiken* |  | *8h* |  |
|  |  | *Proof of Concept* |  | *12h* |  |
| *4.11.16* | *Rapid Prototyping* |  |  | *100h* |  |
|  |  | *Implementation von PoC* |  | *70h* |  |
|  |  | *Testen und Bugs fixen* |  | *30h* |  |
| *5.12.16* | *MS2 Projektdokumentation* |  |  | *150h* |  |
|  |  | *Allgemeine Artefakte* |  | *50h* |  |
|  |  |  | *Analyse des Konzepts* | *10h* |  |
|  |  |  | *Überarbeitung des Konzepts* | *40h* |  |
|  |  | *MCI Teil* |  | *50h* |  |
|  |  |  | *Designprinzipien* | *12h* |  |
|  |  |  | *Vorgehensmodell* | *14h* |  |
|  |  |  | *UI-Prototyp* | *12h* |  |
|  |  |  | *Evaluation* | *12h* |  |
|  |  | *WBA Teil* |  | *50h* |  |
|  |  |  | *Kommunikationsmodell* | *12h* |  |
|  |  |  | *Proof of Concept* | *14h* |  |
|  |  |  | *Architekturdiagramm* | *12h* |  |
|  |  |  | *Datenstruktur* | *12h* |  |
| *12.12.16* | *Code Audit* |  |  | *100h* |  |
|  |  | *Weiterentwicklung des Systems* |  | *80h* |  |
|  |  | *Testen und Bugs fixen* |  | *20h* |  |
| *13.01.17* | *MS 3 Code Inspektion* |  |  | *137h* |  |
|  |  | *Weiterentwicklung des Systems* |  | *82h* |  |
|  |  | *Implemenationsdokumentation* |  | *15h* |  |
|  |  | *Fazit schreiben* |  | *15h* |  |
|  |  | *Prozessassessments* |  | *25h* |  |
| *20.01.17* | *Abgabe des Posters* |  |  | *10h* |  |
|  |  | *Poster designen* |  | *10h* |  |
| *Gesamt* |  |  |  | *600h* |  |

Erläuterung der Farbgebung:

|  |  |
| --- | --- |
| Farbe | Person |
|  | Beide |
|  | Jessica Lee Schulz |
|  | Enrico Gette |